# 珠海市香洲区人民政府

珠香府〔2022〕19号

关于印发《珠海市香洲区2022年政府投资

项目计划》的通知

南屏镇人民政府、各街道办事处，区各有关单位：

《珠海市香洲区2022年政府投资项目计划》业经区十届人大二次会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

珠海市香洲区人民政府

2022年3月16日

珠海市香洲区2022年政府投资项目计划

一、2022年区政府投资项目计划总体思路

（一）总体要求

今年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以高质量发展为中心，坚持产业第一，大张旗鼓抓经济、抓产业、抓项目，统筹疫情防控、安全、民生与经济社会发展，始终保持社会大局稳定，加快建设创新、平安、幸福、美丽香洲，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

（二）编制原则

坚持保重点、保民生、保续建和持续增进民生福祉，发挥政府投资的引导带动作用，管好用好财政资源，强化效益意识，严格落实过紧日子的要求，重“造血”、补短板、惠民生、增后劲，重点投入和支持重大产业项目、园区基础设施项目、交通基础设施、教育设施、医疗卫生项目建设。量入为出，不断优化投资结构和布局，积极争取中央预算内投资和地方债支持，将资金落实到具体项目上，推动项目早动工快建设，加快补齐基础设施和基本公共服务短板，促进香洲经济社会持续健康稳定发展。

依据《珠海经济特区政府投资项目管理条例》和投资项目管理相关规定，列入年度计划的政府投资项目原则上从投资项目储备库中选取，并按项目建设阶段分为续建项目、新开工项目和竣工投产项目。已批复可研、已落实资金来源和计划年内开工的项目，列为新开工项目；上年度尚未完工，本年内仍需建设的项目，列为续建项目；计划年内完工的项目，列为竣工投产项目。仅有建设意向且尚未批复可研或者项目建议书的项目，作为储备项目纳入储备库管理，暂不列入本年政府投资项目计划，但也要加快推进用地、用林、规划、可研、方案设计等前期工作，扎实做好项目储备。

二、2022年区政府投资项目计划安排

2022年区政府投资项目计划分为建设项目（新开工项目、续建项目、竣工投产项目）、小额零星项目和储备项目前期经费三大类计划，合计75项，总投资159.98亿元，年度计划投资（工程量）37.42亿元；计划安排财政资金20.31亿元，其中区级财政资金13.71亿元（其中含区级债券资金7.00亿元），省补、市补资金0.20亿元，其他来源（中央预算补助等）资金6.40亿元。具体完成情况如下：

（一）按照项目建设阶段划分，项目计划安排如下：

新开工项目27项，总投资106.07亿元，年度计划投资（工程量）15.38亿元，计划安排财政资金9.08亿元。

续建项目12项，总投资21.81亿元，年度计划投资（工程量）7.67亿元，计划安排财政资金4.16亿元。

竣工投产项目36项，总投资30.36亿元，年度计划投资（工程量）12.63亿元，计划安排财政资金5.33亿元。

小额零星项目年度计划投资（工程量）0.89亿元。

列入2022年政府投资项目储备库准备开展项目前期工作的储备项目，安排前期经费0.85亿元。

表1  2022年区政府投资项目计划表（按建设阶段划分）

单位：亿元

| 序号 | 项目分类 | 总投资 （工程量） | 2022年 计划投资 工程量 | 2022年资金安排计划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 区财政 预算 资金 | 省、市 补及债 券资金 | 其他 来源 资金 |
|  | 合计 | 159.98 | 37.42 | 20.31 | 13.71 | 0.20 | 6.40 |
| 一 | 新开工项目（27项） | 106.07 | 15.38 | 9.08 | 4.35 | 0.07 | 4.66 |
| 二 | 续建项目（12项） | 21.81 | 7.67 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 |
| 三 | 竣工投产项目（36项） | 30.36 | 12.63 | 5.33 | 3.51 | 0.08 | 1.74 |
| 四 | 小额零星项目 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 |
| 五 | 项目前期经费 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.05 | 0.00 |

（二）按项目行业类型划分，计划安排项目共分为七大类，具体情况如下：

1.持续加大园区基础设施保障力度，推进“一园一镇”高质量发展，进一步完善道路、教育等城市基础设施建设，推动南屏科技生态城和三溪科创产业园加快发展。2022年园区基础设施项目共23个，总投资38.00亿元，年度计划投资（工程量）12.42亿元，计划安排资金6.19亿元。新开工建设G105国道综合提升工程、三溪邻里中心、沿河路示范段工程、攀云市场周边市政道路工程等8个项目；加强园区市政道路及教育设施建设，继续推进三溪小学、三溪路工程（一期）、和生北路工程、环山路工程（C2-和生北路）等5个续建项目；年内计划完成南屏科技工业园第三批道路综合改造提升工程、三溪幼儿园、凤凰谷项目高压线迁改工程等10个竣工投产项目。此外，还将着手开展三溪停车场及周边配套设施建设工程、三溪产业园区标准厂房建设工程、南屏园标准厂房建设工程、南屏园保障性租赁住房工程、集成电路测试创新中心、三溪路工程（二期）、三溪人才公寓等20个储备项目前期工作，以产城融合引领城市迭代，加快打造高端产业新引擎、产城融合新城区、生态珠海新窗口。

2.积极提升交通通行效率，缓解主城区拥堵问题，为新建幼儿园学校、旅游、商业设施等做好城市基础设施配套。2022年市政基础设施项目9个，总投资1.91亿元，年度计划投资（工程量）0.82亿元，计划安排资金0.26亿元。新开工建设拱前街、宁远街、朝蓬街建设工程、福星街建设工程等5个项目；年内计划完成长沙中学配套市政道路改造工程、南屏养老院边至珠江南湾配套市政道路等4个竣工投产项目。此外，将着手开展朝阳路、香埠路改造工程、兴国街建设工程、旅游路（东坑段）市政道路工程等15个储备项目前期工作。

3.全方位推进教育事业优质均衡发展，扩大优质学位供给，加大公共卫生投入，完善疾病预防控制体系，为居民健康提供有力的防控屏障。2022年公共文教体卫和养老服务建设项目23个，总投资19.72亿元，年度计划投资（工程量）7.71亿元，计划安排资金3.72亿元。新开工建设实验学校综合楼扩建工程、南屏村历史文化街区风貌整治提升工程等5个项目；继续推进容国团中学、南屏小学、莲花幼儿园、区人民医院改扩建、区疾病预防控制中心、区文化中心等6个续建项目；年内计划完成群贤小学、暨大幼儿园、景山幼儿园等12个竣工投产项目。此外，将着手开展香山学校扩建工程、敬业路幼儿园、石花路中学、广生中学等16个学校幼儿园储备项目前期工作，加快南屏村历史文化街区风貌整治提升工程二期等2个文化储备项目和区第二人民医院改扩建医疗设施储备项目前期工作。

4.持续深化水环境综合管理，实施前山河流域综合整治项目二期、凤凰排洪渠流域综合治理，启动白沙排洪渠流域水环境综合治理等工程，巩固黑臭水体“长制久清”成效，实现水环境提升全区域、全流域覆盖。2022年涉水治污项目4个，总投资65.65亿元，年度计划投资（工程量）10.52亿元，计划安排资金6.62亿元。新开工建设前山河流域综合整治项目二期项目、凤凰排洪渠流域综合整治项目等2个项目；年内计划完成广昌水闸改扩建工程、区生态资源利用中心（一期工程）等2个竣工投产项目。将着手开展白沙河流域水环境综合治理工程、管渠污泥处理中心项目等2个储备项目前期工作。

5.2022年生态环境提升项目8个，总投资5.38亿元，年度计划投资（工程量）1.78亿元，计划安排资金0.92亿元。综合考虑财政承受能力和民生改善需求，务实推进老旧小区改造和城市公园建设，新开工建设狮山街道石榴巷片区、桃园新村小区环境整治提升工程等2个项目；持续改善人居环境，年内计划完成光华街老旧小区改造、香炉湾城市阳台、海天驿站景观栈道、海天公园沙滩修复等6个竣工投产项目。此外，将着手开展南屏新村老旧小区提升整治工程、濂泉洞社区公园建设工程等32个储备项目前期工作。

6.其他公共服务项目5个，总投资26.74亿元，年度计划投资（工程量）2.02亿元，计划安排资金0.68亿元。新开工建设暨南大学科技园及周边用地（北侧）项目、还建沥溪产业用房项目等4个项目；年内计划完成原人民法院大楼消防整改和修缮工程。此外，将着手开展香洲区“一网统管”数字底座项目、智感安防项目等3个储备项目前期工作。

7.统筹推进安全生产、森林防火、消防等应急管理体系建设，全方位打造平安香洲。2022年公共安全建设项目3个，总投资0.84亿元，年度计划投资（工程量）0.41亿元，计划安排资金0.18亿元。新开工建设湖湾里一街25号后山山坡地质灾害治理项目，继续开展区森林消防通道建设工程（二期）项目，年内计划完成海祥园北侧山坡孤石潜在崩塌地质灾害治理工程。将着手开展湾仔消防站建设项目、区新粮库项目（二期）等2个储备项目前期工作。

表2 2022年区政府投资项目计划表（按行业类型）

# 单位：亿元

| 序号 | 项目行业类型 | 总投资 （工程量） | 2022年计划投资 （工程量） | 2022年计划 安排资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（75项） | 159.98 | 37.42 | 20.31 |
| 一 | 园区基础设施项目（23项） | 38.00 | 12.42 | 6.19 |
| 二 | 市政基础设施项目（9项） | 1.91 | 0.82 | 0.26 |
| 三 | 公共文教体卫项目（23项） | 19.72 | 7.71 | 3.72 |
| 四 | 涉水治污项目（4项） | 65.65 | 10.52 | 6.62 |
| 五 | 生态环境提升项目（8项） | 5.38 | 1.78 | 0.92 |
| 六 | 公共服务项目（5项） | 26.74 | 2.02 | 0.68 |
| 七 | 公共安全项目（3项） | 0.84 | 0.41 | 0.18 |
| 八 | 小额零星项目 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| 九 | 项目前期经费 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |

三、2022年区政府投资项目计划的保障措施

（一）树立正确的安全发展观。请建设单位着力增强安全意识，全面夯实安全责任，切实强化安全措施，做好安全预警和防范，加强工程质量监管，时刻紧绷安全生产弦，不得以赶进度为由牺牲安全或者放松安全要求，在确保工程质量和安全的前提下，完善项目前期、勘察、设计、施工等各阶段安全生产方案后，加快推进项目建设，助推我区项目建设高质量发展。

（二）提前谋划，扎实推进项目前期工作。完善政府投资项目储备库管理制度，各行业主管部门提前谋划，聚焦经济社会发展和民生需要，研究提出一批补短板项目。加强储备库项目管理，扎实加快推进前期工作，按照计划开工时间倒排工期，促进项目早动工快建设。形成“提前酝酿储备一批、抓紧实施建成一批、积极补充谋划一批”的项目推进格局，促进项目科学有序滚动发展。

（三）规范有序，高效推进。对重大政府投资项目实行挂图作战，在严格工程质量管理和严守安全生产底线的基础上，加快项目建设进度，确保按照时间节点完成目标任务。各项目牵头责任单位和建设单位要加强项目管理，建立政府投资项目管理台账，明确项目推进的时间节点和进度目标，采取有效措施，确保按计划完成年度投资额和建设内容，原则上不允许调整年度计划投资额。

（四）强化监督，定期通报。严格落实区政府投资项目进展情况通报制度，各牵头责任单位每月按时报送项目建设进度、完成投资、存在问题及工作建议等项目信息。各项目主管部门应重点监督检查项目建设履行情况，及时掌握项目进展，并对报送信息严格把关。项目进展情况由区发改部门汇总后进行通报。

（五）拓展渠道，保障投入。多措并举筹措资金，加大力度申报争取中央预算内投资及地方政府专项债券资金，谋划政府专项债券项目建设。继续拓展资金渠道，对不同类型建设内容，采用不同融资方式，多渠道获取项目建设资金，加大项目资金保障，推动项目顺利实施。

（六）严控绩效，廉洁建设。根据市领导关于学习肇庆“大刀队”经验，构建政府性资金事前绩效评估机制的指示精神，按照全面实施预算绩效管理的工作部署，进一步加大事前审核力度，开展2022年度政府性资金事前绩效评估工作，加强廉政风险管控，各建设单位应落实主体责任，加强内控制度建设，明确职责分工、内部审批流程和岗位权责配置；纪委监委、发改、财政、审计等部门继续加强对建设项目的监督，确保项目按计划廉洁高效推进。落实质量管理和安全生产各项要求，确保项目建设质量，确保不发生重大安全生产事故。

附件：珠海市香洲区2022年政府投资项目计划表

公开方式：主动公开

抄送：区各部委办局，区人大办，区政协办，区纪委办，区武装部，区 法院，区检察院，南屏科技工业园，三溪科创小镇发展中心，各 人民团体，各区属企业

珠海市香洲区人民政府办公室 2022年3月16日印发